| ПРОЕКТ |  |
| --- | --- |

О внесении изменения в постановление Администрации Городского округа Балашиха

от 17.12.2019 № 1389-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Балашиха, утвержденным постановлением администрации городского округа Балашиха от 15.10.2015 № 520/2-ПА (с изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2019 № 1389-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» изменение, изложив муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Городского округа Балашиха обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Городского округа Балашиха Калашникову Т.С.

Глава Городского округа

Балашиха		                                                                                      С.Г. Юров

Лист согласования

Проект представил:

| Заместитель Главы Администрации | Т.С. Калашникова |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись |  |  |
| Проект согласовали: |  |  |
| Первый заместитель Главы Администрации | А.Л. Коваль |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | А.В. Божухина |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | О.А. Бурлин |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | Д.Ю. Варнавский |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | А.Ю. Ковалев |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | А.С. Ковязин |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | С.И. Лукичёв |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | М.Н. Объедков |  |
| Подпись |  |  |
| Заместитель Главы Администрации | Л.Н. Татевосян |  |
| Подпись |  |  |
| Правовое управление | ______________ |  |
| Подпись | _____________ |  |
| Исполнитель: |  |  |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Подпись тел. 8 (495) 521-67-67 | Ю.С. Смирнова |  |

Разослано: дело-2, правовое управление, управление делами, управление благоустройства, Т.С. Калашникова, УЖКХ, Е.Н. Ястребова, Ф.А. Науменко, С.В. Шарцева, МБУ Городского округа Балашиха «Благоустройство-Балашиха»

Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Балашиха

от _________________ № _________

«Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Балашиха

от   17.12.2019      № 1389-ПА

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства экологии и природопользования, а также вопросы муниципального жилищного контроля. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Городского округа Балашиха |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда». Подпрограмма II «Благоустройство территорий». Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 472 524,19 | 270 553,26 | 104 194,01 | 97 776,92 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Балашиха | 3 905 770,53 | 937 646,46 | 752 016,31 | 799 853,02 | 694 923,82 | 721 330,92 |
| Внебюджетные средств | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 484 187,22 | 1 226 679,72 | 856 210,32 | 985 042,44 | 694 923,82 | 721 330,92 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Городского округа Балашиха.

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой Российской Федерации) разработан федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (далее - Проект).

Реализация Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях со финансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий, устройству уличного освещения, установке малых архитектурных форм.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей Городского округа Балашиха является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни населения.

Настоящей Программой предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных в Городском округе Балашиха, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых на момент принятия Программы принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Московской области или муниципальному образованию. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

При проведении капитального ремонта МКД необходимо учитывать требования энергетической эффективности (в рамках предельной стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома), установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений  и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Реализация в полном объеме указанных мероприятий позволит создать условия для эффективной работы в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения Городского округа Балашиха; устойчивого функционирования коммунального хозяйства, соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий; реализации жилищной реформы на территории Городского округа Балашиха, организации ремонта и содержания жилищного фонда; создания и эксплуатации единой информационно-аналитической системы коммунального и жилищного хозяйства Городского округа; развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Городском округе Балашиха федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Городском округе Балашиха мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Муниципальное образование - Городской округ Балашиха вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

В соответствии с градостроительными регламентами (часть 9 статьи 43 и часть 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и нормами отвода земельных участков (подпункт 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации) для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, Администрация Городского округа Балашиха в праве организовывать работы по образованию земельных участков в случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Прогноз развития сферы ЖКХ с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Приведенная характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей Городского округа Балашиха определяют новую стратегию развития отрасли.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Программы. Концепция решения проблем основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая на начало 2020 года включает в себя три подпрограммы.

Программный сценарий развития данной сферы отличается устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по обеспечению сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий. При программно-целевом сценарии к 2024 году в Городском округе Балашиха будут получены значения целевых показателей (указаны в таблице «планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»).

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

- риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий муниципальной программы;

- организационные риски, которые связаны с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска (например, необеспечение необходимого взаимодействия участников решения программных задач). Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средства. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных средства;

- риск срыва сроков выполнения мероприятий программы по причине невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению доходов города и, соответственно, к снижению объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, а также вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или не полное предоставление средств из запланированных источников;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В целях минимизации указанных рисков и для обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной Программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы. Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Программа включает следующие подпрограммы:

I. «Комфортная городская среда».

II. «Благоустройство территорий».

III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».

V. Обеспечивающая подпрограмма.

Для достижения целей подпрограммы I «Комфортная городская среда» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- благоустройство общественных территорий Городского округа Балашиха;

- приобретение и установка детских игровых площадок на территории Городского округа Балашиха;

- ремонт дворовых территорий Городского округа Балашиха.

Мероприятия подпрограммы предусматривают работы по благоустройству территорий; закупке техники для нужд благоустройства; установке детских игровых площадок и комплексному благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;

- озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий;

- укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

-установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

- замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области,
имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, полученное до 1 января 2019 года, или с 15 февраля 2019 года - Экспертного совета, и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области до 1 января 2019 года или с 15 февраля 2019 года Экспертным советом при Министерстве благоустройства Московской области).

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными приказом Министерства Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр.

Для достижения поставленной цели подпрограммы II «Благоустройство территорий» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- формирование комфортной городской световой среды.

Мероприятия подпрограммы предусматривают выполнение работ по сокращению уровня износа электросетевого хозяйства, а также проведение работ по устройству и капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства.

Целью подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» является создание комфортных условий для проживания населения на территории Городского округа Балашиха. Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Целью подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующее мероприятие:

- Обеспечение деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» позволит повысить качество и эффективность предоставляемых услуг в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Описание целей муниципальной программы

Целью Программы Городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Городского округа Балашиха. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий, многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- адаптацию городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

- осуществить модернизацию систем наружного освещения;

- обеспечение благоприятных условий проживания населения в многоквартирных домах.

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Особенностью Программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности, направленных на достижение поставленных целей и решение задач. Результатом выполнения мероприятий является положительная динамика значений количественных и/или качественных целевых показателей и в конечном итоге повышение качества жизни населения Городского округа Балашиха. Эффективность реализации Программы определяется целевыми показателями подпрограмм и мероприятий, входящих в ее состав. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, приведены в приложениях к подпрограммам.

Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок.

При реализации минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей.

Формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

О предельной дате заключения соглашений по муниципальным нуждам, в целях реализации Программы, для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественны территорий, а также оплате выполненных работ:

-предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

-оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, со финансируемых за счет средств предоставленной субсидии.

Программой предусматриваются благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа также может предусматривать иные мероприятия по благоустройству территории Городского округа Балашиха.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», обеспечивается реализация мероприятий по созданию на территории Городского округа Балашиха условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами. Полномочия осуществляются согласно п.4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а также Постановления Правительства Московской области от 27.09.2019 №662/32 «О межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводятся. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  необходимо представить  с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования. По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет общественная комиссия, согласно Постановлению  Администрации городского округа Балашиха от 06.02.2020г. №80-ПА «О создании муниципальной общественной комиссии по обеспечению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирования современной комфортной городской среды»  на территории городского округа Балашиха, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно подпункта «а» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренными приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Программой предусмотрено требование: об обеспечении проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования) муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Количество приобретенной техники |  | муниципальный | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | F2 |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество изготовленных и установленных стел |  | муниципальный | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха; площади; стелы, парки |  | Приоритетный (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, F2 |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Целевой показатель 6 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | Приоритетный (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)) | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2 |
| 1.7 | Целевой показатель 7 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Приоритетный (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)) | ед. | - | 0 | - | - | - | - | F2 |
| 1.8 | Целевой показатель 8 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | % | 37 | 38 | 43,7 | 50 | 56 | 56 | 1, F2 |
| 1.9 | Целевой показатель 9 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |  | Приоритетный (Обращение Губернатора Московской области) | % | 328 | 100 | 120 | 125 | 130 | 135 | 1, F2 |
| 1.10 | Целевой показатель 10 Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | ед. | 110 | 18 | 90 | 90 | - | - | 1, F2 |
| 1.11 | Целевой показатель 11 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | Ед. | - | 0 | - | - | - | - | 1, F2 |
| 1.12 | Целевой показатель 12 Количество установленных детских игровых площадок |  | Приоритетный (обращение Губернатора МО) | ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1, F2 |
| 1.13 | Целевой показатель 13 Количество благоустроенных дворовых территорий |  | Приоритетный (обращение Губернатора МО) | ед. | - | 347 | - | - | - | - | 1, F2 |
| 1.14 | Целевой показатель 14 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области |  | Приоритетный (обращение Губернатора Московской области) | ед. | - | 0 | - | - | - | - | 1, F2 |
| 1.15 | Целевой показатель 15 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | ед. | - | 0 | - | - | - | - | 1, F2 |
| 1.16 | Целевой показатель 16 Площадь устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов в рамках проведения ямочного ремонта. |  | Приоритетный (отраслевой показатель) | Кв.метр | - | 81 009,85 | - | - | - | - | F2 |
| 2 |  | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Количество установленных (обустроенных) детских игровых площадок |  | муниципальный | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 1 |
| 3. |  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Городского округа Балашиха Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Количество отремонтированных подъездов в МКД |  | Приоритетный (обращение Губернатора МО) | ед. | 678 | 57 | - | - | - | - | 1 |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |  | Приоритетный (обращение Губернатора МО) | ед. | 71 | 110 | 77 | 80 | 82 | 85 | 2 |

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I "Комфортная городская среда" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество приобретенной техники | единица | Рассчитывается как количество закупленной техники | Ежеквартальные данные отдела содержания территории и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.2 | Количество изготовленных и установленных стел | единица | Рассчитывается как количество изготовленных и установленных стел | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.3* | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны; набережные; скверы; зоны отдыха; площади; стелы; парки. | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.4* | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.5* | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.6* | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. | % | Dn = Ny / N x 100%, где: Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %; N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата; Ny - количество граждан принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Квартальная |
| 1.7* | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ежеквартальные данные управления культуры Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.8* | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100, где: Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Ежеквартальные данные управления культуры Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.9* | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%, где: Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. | Ежеквартальные данные управления культуры Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.10* | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Ежеквартальные данные отдела электроснабжения и газификации управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.11* | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Ежеквартальные данные отдела электроснабжения и газификации управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.12* | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.13* | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.14* | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа | Ежеквартальные данные управления культуры Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.15* | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | единица | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году | Ежеквартальные данные управления культуры Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 1.16 | Площадь устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов в рамках проведения ямочного ремонта. | Кв.метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. | Отчет Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| Подпрограмма II "Благоустройство территорий" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество установленных (обустроенных) детских игровых площадок | единица | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным жителями | Ежеквартальные данные управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | Ежеквартальные данные управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Ежеквартальные данные управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Годовая |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха (далее – заказчик Программы).

Заказчик Программы:

- разрабатывает Программу;

- формирует перечень мероприятий Программы, прогноз расходов на их реализацию с обоснованием финансовых ресурсов;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий.

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственными за выполнение мероприятий Программы и подпрограмм являются:

- управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха;

- управление культуры;

- МБУ «Благоустройство-Балашиха»;

- управление благоустройства.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы (подпрограммы):

- готовит предложения заказчику по перечню мероприятий;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику Программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- готовит и представляет заказчику Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия;

Корректировка Программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Балашиха, утвержденным постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 15.10.2015 № 520/2-ПА с изменениями от 08.12.2017 №1210-ПА, и от 08.11.2019 №1263-ПА.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий

Контроль за реализацией муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Балашиха, утвержденным постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 15.10.2015 № 520/2-ПА с изменениями от 08.12.2017 №1210-ПА, и от 08.11.2019 №1263-ПА.

Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
|  | Администрация Городского округа Балашиха | Всего: в том числе: | 246 693,78 | 131 791,57 | 238 785,09 | 463,01 | 480,60 | 618 214,05 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 | 87 412,50 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 115 019,51 | 102 068,14 | 97 776,92 | 0,00 | 0,00 | 314 864,57 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 131 674,27 | 29 723,43 | 53 595,67 | 463,01 | 480,60 | 215 936,98 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха | Всего: в том числе: | 185 867,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 867,46 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 140 020,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 020,27 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 45 847,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 847,19 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Для достижения целей подпрограммы «Комфортная городская среда» необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий Городского округа Балашиха.

2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Городского округа Балашиха.

3. Ремонт дворовых территорий Городского округа Балашиха.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Городского округа Балашиха осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности, надлежащего санитарного состояния территорий и комфортности городской среды. Понятие "комфортные условия проживания" включает в себя целый комплекс работ по ремонту и содержанию МКД, работу по озеленению территорий, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения Городского округа Балашиха.

Перечень видов работ по благоустройству территорий Городского округа Балашиха включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации; установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение; мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установку информационных стендов и знаков; замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, полученное до 1 января 2019 года, или с 15 февраля 2019 года - Экспертного совета, и утвержденными главой муниципального образования Московской области); ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области до 1 января 2019 года или с 15 февраля 2019 года Экспертным советом при Министерстве благоустройства Московской области).

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Городского округа Балашиха, реализуемых в рамках подпрограммы «Комфортная городская среда»

Реализация мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» позволит повысить комфортабельность проживания населения на территории Городского округа Балашиха, сделать ее привлекательной для жизни и отдыха.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 295 494,05 | 107 390,13 | 105 570,73 | 429,73 | 446,06 | 463,01 | 480,60 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 72 320,54 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 359,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 191 813,94 | 107 390,13 | 105 570,73 | 429,73 | 446,06 | 463,01 | 480,60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 2. Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Увеличение количества каруселей |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 3 Изготовление и установка стел | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Установка стелл |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 4. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 10 157,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство территории |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 2 905,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 6. Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 6 368,45 | 22 233,00 | 20 413,60 | 429,73 | 446,06 | 463,01 | 480,60 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Увеличение количества контейнерных площадок |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 6 368,45 | 22 233,00 | 20 413,60 | 429,73 | 446,06 | 463,01 | 480,60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020 | Итого | 278 967,72 | 85 157,13 | 85 157,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 72 320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 182 540,33 | 85 157,13 | 85 157,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 7.1. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (организация вело маршрутов и соответствующей инфраструктуры в рамках благоустройства улиц и общественных пространств) | 2020 | Итого | 114 490,76 | 63 702,50 | 63 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха МБУ «Благоустройство-Балашиха» | Организация вело маршрутов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 114 490,76 | 63 702,50 | 63 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2 | Мероприятие 7.2. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (организация веломаршрутов и соответствующей инфраструктуры в рамках благоустройства 68 квартала Ногинского участкового лесничества) | 2020 | Итого | 13 353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха | Организация вело маршрутов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 13 353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3 | Мероприятие 7.3. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (обустройство тротуаров) | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Обустройство тротуаров |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.4 | Мероприятие 7.4 Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Пролетарская, около домов № 2, 4, 8) | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.5 | Мероприятие 7.5. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (расходы на экспертизу сметной документации, осуществление строительного контроля и авторского надзора. а также на разработку проект ной документации и архитектурно-планировочных концепций, благоустройства общественных территорий) | 2020-2024 | Итого | 7 527,95 | 20 676,16 | 20 676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Разработанная проектная документация. положительная экспертиза сметной документации. проведённый строительный контроль и авторский надзор. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 7 527,95 | 20 676,16 | 20 676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.6 | Мероприятие 7.6. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Проведение работ по благоустройству общественных территорий Городского округа Балашиха сформированных по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел») | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.7 | Мероприятие 7.7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (работы по благоустройству сквера у музея ПВО) | 2020 | Итого | 8 543,16 | 778,47 | 778,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 8 543,16 | 778,47 | 778,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.8 | Мероприятие 7.8. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Комплексное благоустройство набережной реки Пехорка по адресу: г.о. Балашиха, ул. Солнечная) | 2020 | Итого | 135 052,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 72 320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 38 624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2022 | Итого | 227 815,94 | 696 691,38 | 326 990,51 | 131 361,84 | 238 339,03 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 109 458,14 | 454 884,84 | 255 039,78 | 102 068,14 | 97 776,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 118 357,80 | 154 394,04 | 71 950,73 | 29 293,70 | 53 149,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 3 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство парка |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 29 137,50 | 0,00 | 0,00 | 29 137,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 33 450,00 | 0,00 | 0,00 | 33 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 7 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2022 | Итого | 0,00 | 249 936,60 | 180 206,28 | 69 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха | Благоустройство общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 194 200,72 | 140 020,27 | 54 180,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 55 735,88 | 40 186,01 | 15 549,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 8 Ремонт дворовых территорий | 2020 | Итого | 45 190,11 | 86 926,70 | 86 926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Проведение ремонтных работ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 265,74 | 67 542,04 | 67 542,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 12 924,37 | 19 384,66 | 19 384,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 9 Приобретение коммунальной техники | 2020-2022 | Итого | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Приобретение коммунальной техники |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 954,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 9 995,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 10 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2022 | Итого | 168 124,81 | 205 282,62 | 55 312,07 | 61 631,52 | 88 339,03 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Увеличение числа объектов, на которых проведено освещение в рамках реализации проекта «Светлый город» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 118 613,08 | 159 504,58 | 42 977,47 | 47 887,69 | 68 639,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 49 511,73 | 45 778,04 | 12 334,60 | 13 743,83 | 19 699,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 12 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020 | Итого | 38 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха | Увеличение количества благоустроенных парков культуры и отдыха |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 19 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 15 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020 | Итого | 19 500,00 | 4 545,46 | 4 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха | Установлены детские игровые площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 305,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 195,00 | 45,46 | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 16 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 2020 | Итого | 84 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха | Установка детских игровых площадок |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 523 309,99 | 804 081,51 | 432 561,24 | 131 791,57 | 238 785,09 | 463,01 | 480,60 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 72 320,54 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 | 87 412,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 140 817,71 | 454 884,84 | 255 039,78 | 102 068,14 | 97 776,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 310 171,74 | 261 784,17 | 177 521,46 | 29 723,43 | 53 595,67 | 463,01 | 480,60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

общественных территорий Городского округа Балашиха для работ по комплексному благоустройству в 2020 году в рамках мероприятия 7.4

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1* | г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, около домов № 2, 4, 8 |

* территория - победитель рейтингового голосования, подлежащая благоустройству в 2020 году.

Приложение № 2

к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

обустройства и установки детских игровых площадок на территории Городского округа Балашиха Московской области на 2020 год

в рамках мероприятия 15 (Основное мероприятие F2)

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Советская, д. 56 |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия 7 (Основное мероприятие F2)

Реализация программ формирования современной комфортной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Дзержинского |

Приложение № 4

к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

общественных территорий Городского округа Балашиха, сформированный по результатам инвентаризации и голосования

на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах в рамках мероприятия 7.6

| № п/п | Адрес | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1* | г. Балашиха, Горенский бульвар, д. 1, 3, 5 | 2020 |
| 2 | г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, Привокзальная площадь | 2024 |
| 3 | г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Речная, около домов № 3, 9, 15, 12, 6. | 2021 |
| 4 | г. Балашиха, ул. Главная, д. 26 (пруд) | 2023 |
| 5 | г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Лесные Поляны, д. 19 | 2022 |

* территория - победитель рейтингового голосования по выбору объекта благоустройства, которые будут благоустроены в ближайшие 5 лет.

Приложение № 5

к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия в рамках реализации проекта «Светлый город» в 2020 г. согласно мероприятию 10.

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | г.о Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская, + площадь у ДК Восход |
| 2 | г.о Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская у д. 10, 12, 14, 25, 27 |
| 3 | г.о Балашиха, дорога вдоль дома № 60 по ш. Энтузиастов и территория автостанции "Южная" |
| 4 | г.о Балашиха, Пешеходная дорожка вдоль Щелковского шоссе от остановки "Дорожный участок" до дома № 6 мкрн. Гагарина |
| 5 | г.о Балашиха, от остановки "Вторые ворота" до ул. Строителей, вдоль ГИБДД |
| 6 | г.о Балашиха, мкрн. Авиаторов, ул. Кожедуба |
| 7 | г.о Балашиха, проезд 40 лет Октября от проспекта Ленина до ул. Белякова |
| 8 | г.о Балашиха, Московский бульвар (сквер) |
| 9 | г.о Балашиха, Московский бульвар |
| 10 | г.о Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 2, 4, 6 (дворовая территория) |
| 11 | г.о Балашиха, ЦОВБ (дорожка от ЦОВБ до мкрн. Дзержинский) |
| 12 | г.о Балашиха, мкрн. Сакраменто, ул. Вишневая д. 38, 40-43, 45, 47 |
| 13 | г.о Балашиха, мкр. Купавна, от ул. Адмирала Кузнецова до гимназии №9 (пешеходная дорожка) |
| 14 | г.о Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д. 2А, Детский сад № 13 |
| 15 | г.о Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, д.7А, Детский сад №7 |
| 16 | г.о Балашиха, мкрн. Заря, ул. Садовая, д. 6А, (пешеходная дорожка вдоль д/с №41) |
| 17 | г.о Балашиха, ул. Лукино, от Щелковского шоссе до ЖК "Алексеевская Роща" |
| 18 | г.о Балашиха, ул. 40 Лет Победы, д. 5 (между забором АТС и двухэтажными домами) |

Приложение № 6

к подпрограмме

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

дворовых территорий в рамках мероприятия 8 (Основное мероприятие F2) на которые предоставляется субсидия в 2020 году

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | г.о. Балашиха, ул. Свердлова, д. 51, 53, 57 |
| 2 | г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 20, 20а, 20б, ул. Колхозная д. 2 |
| 3 | г.о. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Почтовая, д. 2а, 3, 6а, 8, 7, 10 |
| 4 | г.о. Балашиха, ул. Зеленая, д. 25, 30, 31 |

Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | Администрация Городского округа Балашиха | Всего в том числе: | 755 672,61 | 721 682,75 | 746 257,35 | 694 460,81 | 720 850,32 | 3 638 923,84 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 755 672,61 | 721 682,75 | 746 257,35 | 694 460,81 | 720 850,32 | 3 638 923,84 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- формирование комфортной городской световой среды.

Подпрограмма формируется на срок 5 лет, реализуется в 2020 – 2024 годах и может корректироваться в процессе актуализации в зависимости от выделения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Она включает в себя мероприятия по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, а также по созданию единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Городского округа Балашиха, реализуемых в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий»

Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий Городского округа Балашиха» позволит провести мероприятия по устройству и капитальному ремонту, а также сократить уровень износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты телевизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 14 |  | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого |  | 823 592,11 |  | 3 638 923,84 |  | 755 672,61 |  | 721 682,75 |  | 746 257,35 |  | 694 460,81 |  | 720 850,32 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 823 592,11 |  | 3 638 923,84 |  | 755 672,61 |  | 721 682,75 |  | 746 257,35 |  | 694 460,81 |  | 720 850,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий | 2020-2024 | Итого |  | 481 885,21 |  | 1 798 957,37 |  | 382 267,95 |  | 375 354,10 |  | 386 683,19 |  | 321 222,83 |  | 333 429,30 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 481 885,21 |  | 1 798 957,37 |  | 382 267,95 |  | 375 354,10 |  | 386 683,19 |  | 321 222,83 |  | 333 429,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (расходы за счет средств муниципального бюджета на проверку правильности составления сметной документации, осуществление строительного контроля и авторского надзора и разработку проектной документации) | 2020-2024 | Итого |  | 0,00 |  | 6 541,68 |  | 6 541,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  | Правильно составленная сметная документация, осуществление строительного контроля и авторского надзора |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 6 541,68 |  | 6 541,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (обеспечение газом и обслуживание Вечного огня) | 2020-2024 | Итого |  | 430,09 |  | 3103,21 |  | 601,53 |  | 590,88 |  | 613,33 |  | 636,64 |  | 660,83 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Обеспечение бесперебойной работы Вечного огня |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 430,09 |  | 3103,21 |  | 601,53 |  | 590,88 |  | 613,33 |  | 636,64 |  | 660,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (ремонт детских игровых площадок) | 2020-2024 | Итого |  | 16 020,53 |  | 73 577,32 |  | 29 587,82 |  | 10 390,00 |  | 10 784,82 |  | 11 194,64 |  | 11 620,04 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Отремонтированные детские площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 16 020,53 |  | 73 577,32 |  | 29 587,82 |  | 10 390,00 |  | 10 784,82 |  | 11 194,64 |  | 11 620,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (ремонт памятников) | 2020-2024 | Итого |  | 1 239,44 |  | 41 910,20 |  | 35 087,42 |  | 1 611,49 |  | 1 672,73 |  | 1 736,29 |  | 1 802,27 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  | Ремонт памятников |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 1 239,44 |  | 41 910,20 |  | 35 087,42 |  | 1 611,49 |  | 1 672,73 |  | 1 736,29 |  | 1 802,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (ремонт фонтанов) | 2020-2024 | Итого |  | 984,13 |  | 4398,94 |  | 0,00 |  | 1 039,00 |  | 1 078,48 |  | 1 119,46 |  | 1 162,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Ремонт фонтанов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 984,13 |  | 4 398,94 |  | 0,00 |  | 1 039,00 |  | 1 078,48 |  | 1 119,46 |  | 1 162,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (обустройство площадок для выгула собак) | 2020 | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  | Установленные площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (Комплексное благоустройство дворовых территорий) | 2020-2024 | Итого |  | 384 329,08 |  | 1 218 943,36 |  | 163 195,29 |  | 249 360,00 |  | 258 835,68 |  | 268 671,44 |  | 278 880,95 |  | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  | Проведение работ по комплексному благоустройству на 100% дворовых территорий в черте Городского округа Балашиха |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 384 329,08 |  | 1 218 943,36 |  | 163 195,29 |  | 249 360,00 |  | 258 835,68 |  | 268 671,44 |  | 278 880,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (Обеспечение материально-технической базы подведомственных учреждений). | 2020-2024 | Итого |  | 0,00 |  | 199 442,74 |  | 76 415,80 |  | 35 142,77 |  | 10 716,60 |  | 37 864,36 |  | 39 303,21 |  | МБУ «Благоустройство-Балашиха» |  | Обеспечение материально-технической базы подведомственных учреждений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 199 442,74 |  | 76 415,80 |  | 35 142,77 |  | 10 716,60 |  | 37 864,36 |  | 39 303,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений посредством финансовой аренды (лизинга)). | 2020-2024 | Итого |  | 0,00 |  | 231 681,49 |  | 51 479,98 |  | 77 219,96 |  | 102 981,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МБУ «Благоустройство-Балашиха» |  | Обеспечение материально-технической базы подведомственных учреждений посредством финансовой аренды (лизинга)). |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 231 681,49 |  | 51 479,98 |  | 77 219,96 |  | 102 981,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров). | 2020 | Итого |  | 78 881,94 |  | 4 862,42 |  | 4 862,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 78 881,94 |  | 4 862,42 |  | 4 862,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.11 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (благоустройство территории ул. Советская 34). | 2020 | Итого |  | 0,00 |  | 2 946,01 |  | 2 946,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление территориальной безопасности Администрации Городского округа Балашиха |  | Благоустройство территории ул. Советская 34 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 2 946,01 |  | 2 946,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч озеленение территорий (Благоустройство сквера по адресу: г. Балашиха, ул. Звёздная) | 2020 | Итого |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  | Благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий (Ремонт и благоустройство прилегающей территории объекта культуры МБУК «ДК «Балашиха» расположенного по адресу: г. Балашиха, Московский проезд, д.9) | 2020 | Итого |  | 0,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление благоустройства Администрации Городского округа Балашиха |  | Благоустроенная территория |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 1 550,00 |  | 1 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого |  | 151 528,23 |  | 720 782,20 |  | 140 023,96 |  | 137 108,30 |  | 142 403,44 |  | 147 814,77 |  | 153 431,73 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 151 528,23 |  | 720 782,20 |  | 140 023,96 |  | 137 108,30 |  | 142 403,44 |  | 147 814,77 |  | 153 431,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения (выполнение работ по установке приборов учета (автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии) на объектах уличного освещения) | 2020-2024 | Итого |  | 334,00 |  | 1 953,87 |  | 361,90 |  | 376,01 |  | 390,30 |  | 405,13 |  | 420,53 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Ввод объектов в эксплуатацию |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 334,00 |  | 1 953,87 |  | 361,90 |  | 376,01 |  | 390,30 |  | 405,13 |  | 420,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения (создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения) | 2020-2024 | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Единая автоматизированная система мониторинга наружного освещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения (оплата счетов за потребленную системой уличного освещения электроэнергию, в том числе оплата по энергосервисному контракту после его заключения) | 2020-2024 | Итого |  | 94 625,70 |  | 447 366,57 |  | 87 125,77 |  | 85 023,69 |  | 88 339,61 |  | 91 696,52 |  | 95 180,98 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Оплата счетов за потребленную системой уличного освещения электроэнергию |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 94 625,70 |  | 447 366,57 |  | 87 125,77 |  | 85 023,69 |  | 88 339,61 |  | 91 696,52 |  | 95 180,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения (содержание объектов уличного освещения) | 2020-2024 | Итого |  | 56 568,53 |  | 271 461,76 |  | 52 536,29 |  | 51 708,60 |  | 53 673,53 |  | 55 713,12 |  | 57 830,22 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  | Ссодержание объектов уличного освещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 56 568,53 |  | 271 461,76 |  | 52 536,29 |  | 51 708,60 |  | 53 673,53 |  | 55 713,12 |  | 57 830,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого |  | 190 178,67 |  | 1 119 184,27 |  | 233 380,70 |  | 209 220,35 |  | 217 170,72 |  | 225 423,21 |  | 233 989,29 |  | МБУ «Благоустройство-Балашиха» |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 190 178,67 |  | 1 119 184,27 |  | 233 380,70 |  | 209 220,35 |  | 217 170,72 |  | 225 423,21 |  | 233 989,29 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | Итого |  | 823 592,11 |  | 3 638 923,84 |  | 755 672,61 |  | 721 682,75 |  | 746 257,35 |  | 694 460,81 |  | 720 850,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 823 592,11 |  | 3 638 923,84 |  | 755 672,61 |  | 721 682,75 |  | 746 257,35 |  | 694 460,81 |  | 720 850,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство территорий»

Адресный перечь

дворовых территорий г.о.Балашиха, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения

работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020 в рамках мероприятия 1.7

| № п/п | Адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Балашиха, | мкр. Салтыковка, ул. Комсомольская, д. 5, 7, ул. Институтская, д. 24 |
| 2 | г.о. Балашиха, | мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 14, 16, 18, 20, 22, ул. Заводская, д. 21, 23, 25, 27, 29 |
| 3 | г.о. Балашиха, | ул. Майкла Лунна, д. 8 |
| 4 | г.о. Балашиха, | мкр. Саввино, ул.1 мая, д.11 |
| 5 | г.о. Балашиха, | ул. Спортивная, д. 9, д. 11, ул. Крупешина, д. 1, ул. Заречная, д. 4а, 4, 5, 6 |
| 6 | г.о. Балашиха, | ул. Зеленая, д. 25, 30, 31 |
| 7 | г.о. Балашиха, | мкр. Северный, д. 50, 52 |
| 8 | г.о. Балашиха, | мкр. Кучино, ул. Почтовая, д. 2а, 3, 6а, 8, 7, 10 |
| 9 | г.о. Балашиха, | мкр. Никольско-Архангельский, ул. Радио, д. 69/24, Разинское шоссе, д. 69/22, д. 69/21 |
| 10 | г.о. Балашиха, | ул. Свердлова, д. 51, 53, 57 |
| 11 | г.о. Балашиха, | ул. Евстафьева, д. 11а, 11, ул. Первомайская, д. 16, 20 |
| 12 | г.о. Балашиха, | мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 9а, 19/1, 19/2 |
| 13 | г.о. Балашиха, | ул. Спортивная, д. 4 |
| 14 | г.о. Балашиха, | мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 20, 20а, 20б, ул. Колхозная, д. 2 |
| 15 | г.о. Балашиха, | ул. Карбышева, д. 25, д. 27, д. 29, ул. Некрасова, д.16 |
| 16 | г.о. Балашиха, | пр. Ленина, д. 32 А |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Благоустройство территорий»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счёт средств указанных лиц:

| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «345-механический завод» | Московской обл., г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, 7 | прилегающая территория к нежилому строению | устройство газона, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ | 2020 |
| 2 | ПАО "Авиационная корпорация "Рубин" | Московская область, г. Балашиха, квартал Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, 5 | прилегающая территория к нежилому строению | устройство газона, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ | 2020 |
| 3 | АО «НИИИ» | Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, Шоссе Энтузиастов, д. 6 | прилегающая территория к нежилому строению | устройство газона, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ | 2020 |
| 4 | ПАО «Криогенмаш» | Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67 | прилегающая территория к нежилому строению | устройство газона, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ | 2020 |
| 5 | АО «НИТИ имени П.И. Снегирёва» | Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28 | прилегающая территория к нежилому строению | устройство газона, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ | 2020 |

Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
|  | Администрация Городского округа Балашиха | Всего: в том числе: | 38 445,87 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 181,87 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15 513,48 | 2 125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639,35 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 4 452,39 | 610,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,52 |
|  |  | Внебюджетные средства | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 480,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

Целью подпрограммы является улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения их капитального ремонта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по устранению физического износа общего имущества многоквартирных домов и выполнить следующие мероприятия:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Городского округа Балашиха.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Городского округа Балашиха, 
реализуемых в рамках подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» позволит привести объекты общего имущества многоквартирных домов в надлежащее состояние.

Подпрограмма формируется на срок 5 лет, реализуется в 2020 – 2024 годах и может корректироваться в процессе в зависимости от  выделения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Она включает в себя мероприятие по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах Московской области.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2021 | Итого | 244 383,12 | 37 936,00 | 35 200,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 902,94 | 15 117,31 | 12 991,44 | 2 125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 14 797,26 | 4 338,69 | 3 728,56 | 610,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 184 682,92 | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2021 | Итого | 244 383,12 | 37 936,00 | 35 200,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Обеспечение надлежащего состояния подъездов многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 902,94 | 15 117,31 | 12 991,44 | 2 125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 14 797,26 | 4 338,69 | 3 728,56 | 610,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 184 682,92 | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета. | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Обеспечение видеонаблюдения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 245,87 | 3 245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 522,04 | 2 522,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 723,83 | 723,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 3 Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020 | Итого | 0,00 | 3245,87 | 3245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Обеззараживание (дезинфекция) мест общего пользования многоквартирных жилых домов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2522,04 | 2522,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 723,83 | 723,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 244 383,12 | 41 181,87 | 38 445,87 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 902,94 | 17 639,35 | 15 513,48 | 2 125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 14 797,26 | 5 062,52 | 4 452,39 | 610,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 184 682,92 | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого |
|  | Администрация Городского округа Балашиха | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Целью подпрограммы является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующее мероприятие:

- Обеспечение деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Городского округа Балашиха, 
реализуемых в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» позволит повысить качество и эффективность предоставляемых услуг в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха | Обеспечена деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Городского округа Балашиха |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |